9

ПРАВИТЕЛЬСТВО    РЕСПУБЛИКИ     ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 ноября  2011 г. № 391
Об утверждении республиканской адресной программы
 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
 в Республике Дагестан в 2011-2012 годах»
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Правительство Республики Дагестан  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Республике Дагестан в 2011-2012 годах»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.
Временно исполняющий обязанности

Председателя Правительства

Республики Дагестан





      Н. Казиев
                                                                   УТВЕРЖДЕНА








постановлением Правительства








Республики Дагестан








от 3 ноября 2011 г. № 391

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН В 2011-2012 ГОДАХ» 
ПАСПОРТ 
республиканской адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
в Республике Дагестан в 2011-2012 годах»
	Наименование Программы
	–
	республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Республике Дагестан в 2011-2012 годах» (далее – Программа)


	Основание для разработки Программы


	–
	Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от  26 апреля  2007 года;
Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ    «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон);
постановление Правительства Республики Дагестан от 21 декабря 2007 г. № 342 «О Плане мероприятий по реализации Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 25 июня 2008 г. № 208 «О Плане реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан»



	Государственный заказчик Программы

	–
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан 



	Разработчик Программы
	–
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан


	Цели Программы
	–
	обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде; ликвидация в 2012 году части аварийного жилищного фонда, существующего в настоящее время, признанного таковым до 1 января 2010 года;

строительство и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Республики Дагестан



	Задачи Программы
	–
	подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

реализация обязательств собственника по восстановлению жилищного фонда;

оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время аварийным жилищным фондом



	Сроки реализации Программы


	–
	2011-2012 годы

	Исполнитель Программы
	–
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан



	Объемы и источники финансирования Программы
	–
	общий объем финансирования Программы составит 

214818512 рублей, в том числе:

1) основной объем финансирования составит 194746600 рублей, в том числе:
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) – 151172034 рубля; 
средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 21762930  рублей; 
средства бюджетов муниципальных образований – 21811636 рублей.
2) дополнительный объем финансирования Программы составит 20071912 рубля, в том числе:

средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 17230872 рублей;

средства бюджетов муниципальных образований – 2841040 рублей


	Ожидаемые результаты реализации Программы
	–
	ликвидация на территории Республики Дагестан аварийного жилищного фонда площадью                8394,25 кв. м в количестве 12 домов, 197 квартир;

переселение из аварийного жилищного фонда                     479 человек (197 семей);

строительство жилья – 9151,66 кв. метра


	Контроль за реализацией 

Программы
	–


	контроль за реализацией Программы осуществляют Фонд, Правительство Республики Дагестан, Счетная палата Республики Дагестан в соответствии с законодательством


I. Содержание проблемы, на решение которой

направлена Программа
В Республике Дагестан признаны в установленном порядке аварийными              1577 домов площадью 721,1 тыс. кв. метров, что составляет 1,53 процента всего жилищного фонда, или 8,1 процента от общей площади жилищного фонда, в котором проживает 55200 человек, или 1,86 процента от общей численности населения Республики Дагестан.

Большинство граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях социального найма жилые помещения удовлетворительного качества.

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик поселений, сдерживает развитие инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность региона.

Программа предусматривает частичное решение проблемы в 2011-2012 годах с учетом возможностей финансирования из бюджетов различных уровней, т.е. ликвидацию аварийного жилищного фонда в 2012 году в количестве 12 домов, 197 квартир общей площадью 8394,25 кв. метра, переселение 479 человек (197 семей).

Для обеспечения жильем населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, предусмотренном Программой, требуется 214818512 (двести четырнадцать миллионов восемьсот восемь тысяч пятьсот двенадцать) рублей.

II. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;

повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

улучшение жилищных условий и повышение комфортности проживания граждан, тем самым улучшение эпидемиологической обстановки и снижение социальной напряженности;

ликвидация в 2012 году части существующего аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2010 года.

В рамках реализации Программы будут решаться следующие основные задачи:

подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время аварийным жилищным фондом;

разработка правовых механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

формирование финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения переселяемых из аварийного жилищного фонда граждан благоустроенным жильем.

Программа определяет срок решения проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда на территории муниципальных образований Республики Дагестан, участвующих в Программе, формирует законодательную базу в рамках жилищного и земельного законодательства, координирует процесс ликвидации аварийного жилищного фонда.

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда должны быть реализованы до 30 июня 2012 года.

III. Механизм реализации Программы

Основным механизмом реализации Программы является осуществление мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Управление Программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивается управляющим Программой – Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.

Для управления Программой управляющий Программой осуществляет следующие функции:

сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

управление финансовыми ресурсами Программы;

контроль за ходом выполнения Программы, освоением финансовых средств и реализацией намеченных мероприятий в соответствии с требованиями Федерального закона.

Программа предусматривает:

ликвидацию части аварийного жилищного фонда на территориях муниципальных образований «город Хасавюрт», «Гунибский район», «Каякентский район», «Тарумовский район», «Унцукульский район» в количестве 12 домов общей площадью 8394,25 кв. метра;
обеспечение жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, путем строительства нового малоэтажного жилья.

Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках реализации Программы, приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.
Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

Планируемые показатели выполнения Программы приведены в                приложении № 3 к настоящей Программе.
Реестр аварийных домов на территориях муниципальных                          образований Республики Дагестан, претендующих на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда, приведен в приложении № 4 к настоящей                      Программе.
Реестр строительной готовности приведен в приложении № 5 к настоящей Программе.
IV. Объемы и источники финансирования Программы

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться из средств Фонда, средств софинансирования, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Дагестан и местных бюджетах.

Финансирование Программы осуществляется в размере  214818512 рублей, в том числе:
1) основной объем финансирования составит 194746600 рублей, в том числе:

средства Фонда – 151172034 рубля; 

средства республиканского бюджета Республики Дагестан –                           21762930 рублей; 
средства местных бюджетов – 21811636 рублей;
2) дополнительный объем финансирования Программы составит 20071912 рублей, в том числе:

средства республиканского бюджета Республики Дагестан –                      17230872 рубля; 

средства местных бюджетов – 2841040 рублей.

V. Обоснование объема средств на реализацию Программы

Обоснование объема финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с привлечением средств Фонда, республиканского бюджета Республики Дагестан и местных бюджетов осуществляется в соответствии со статьей 17 Федерального закона, решением правления Фонда от 26 декабря 2007 года № 4 и на основании приказа Министерства регионального развития Российской Федерации                              от 31 января 2011 г. № 28 «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2011 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемого при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в рамках Программы, составляет        23200 рублей.
Общий объем финансирования Программы рассчитан исходя из предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в рамках Программы, и общей площади аварийного жилищного фонда, указанного в приложении № 1 к Программе.

VI. Ресурсное обеспечение Программы
(объемы финансирования из федерального бюджета за счет средств Фонда, 

республиканского бюджета Республики Дагестан и бюджетов муниципальных образований)

	Наименование муниципального образования Республики Дагестан


	Общая площадь аварийного жилищного фонда, ликвидируемого в рамках Программы

(кв. м)
	Количество

проживаю-щих

человек (семей)
	Планируемая предоставляемая площадь жилых помещений с учетом дополнительных площадей
(кв. м)
	Основной объем

финансиро-вания Программы

для переселения граждан                 (руб.)
	В том числе по источникам

финансирования (руб.)
	Дополнитель-ный объем

финанси-рования Программы

для переселения граждан                 (руб.)

	
	
	
	
	
	федераль-ный бюджет (средства Фонда)
	республи-канский бюджет
РД
	местный бюджет
	

	Город Хасавюрт
	4089,99
	230 (124)
	4832,7
	94887768
	73656629
	10603708
	10627431
	17230872

	Гунибский район
	888,3
	54 (13)
	903,0
	20608560
	15997395
	2303006
	2308159
	341040

	Каякентский район
	830,0
	57 (18)
	830,0
	19256000
	14947468
	2151857
	2156675
	2500000

	Тарумовский район
	1517,4
	93 (28)
	1517,4
	35203680
	27326845
	3934011
	3942824
	0

	Унцукульский район
	1068,56
	45 (14)
	1068,56
	24790592
	19243697
	2770348
	2776547
	0

	ИТОГО по Республике Дагестан
	8394,25
	479 (197)
	9151,66
	194746600
	151172034
	21762930
	21811636
	20071912


VII. Управление Программой и система
организации контроля за ее реализацией

Контроль за реализацией Программы осуществляется Фондом, Правительством Республики Дагестан, Счетной палатой Республики Дагестан.

Координацию деятельности соисполнителей Программы осуществляет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, которое:

ежеквартально организует сбор информации о выполнении каждого мероприятия и об общем объеме фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, от соисполнителей Программы;

осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

представляет в Фонд отчетность по утвержденным формам в сроки, установленные законодательством.

Управление, отчетность и контроль за ходом реализации Программы осуществляются в соответствии с Федеральным законом.

––––––––––––––
