ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

       от 30 декабря 2010 г. № 498
О Плане мероприятий по созданию и развитию

кластера «Производство композиционных материалов 
и армирующих волокон в Республике Дагестан»
В соответствии с распоряжением Правительства Республики Дагестан от 21 сентября 2010 г. № 220-р (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2010, № 18, ст. 901) Правительство Республики Дагестан   п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по созданию и развитию кластера «Производство композиционных материалов и армирующих волокон в Республике Дагестан» (далее – План).

2. Органам исполнительной власти Республики Дагестан, ответственным за реализацию Плана, обеспечивать своевременное выполнение мероприятий Плана и представлять в соответствии с установленными сроками в Министерство промышленности, энергетики и связи Республики Дагестан информацию о ходе его выполнения.

3. Министерству промышленности, энергетики и связи Республики Дагестан на основе анализа информации, полученной от органов исполнительной власти Республики Дагестан, предприятий и организаций в Республике Дагестан, подготавливать и ежегодно до 5 июля и до 15 января представлять в Правительство Республики Дагестан информацию о ходе реализации Плана.

4. Рекомендовать заинтересованным предприятиям и организациям в Республике Дагестан осуществлять мероприятия по реализации Плана.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство промышленности, энергетики и связи Республики Дагестан.

Временно исполняющий обязанности

      Председателя Правительства

             Республики Дагестан                                                                  Н. Казиев
УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                                                постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 30 декабря 2010  г. № 498 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по созданию и развитию кластера «Производство композиционных 
материалов и армирующих волокон в Республике Дагестан»

	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Сроки исполнения
	Ответственные исполнители


	1
	2
	3
	4

	1.
	Подготовка предложений по привлечению предприятий и организаций к участию в формирующемся кластере «Производство композиционных материалов и армирующих волокон в Республике Дагестан» 
	2011-2012 годы
	Минпромэнергосвязи РД,

ООО «НБТ «Дагестан» 

(по согласованию),

ОАО «Завод стекловолокна» 
(по согласованию)


	2.
	Заключение соглашения о сотрудничестве в целях формирования кластера «Производство композиционных материалов и армирующих волокон в Республике Дагестан» 
	январь 2011 года 
	Минпромэнергосвязи РД, 

ООО «НБТ «Дагестан»
(по согласованию), 

ОАО «Завод стекловолокна»
(по согласованию),
предприятия, организации 
(по согласованию)


	3.
	Завершение создания технопарка «Композиционные материалы и волокна» как одного из базовых элементов формируемого кластера 
	январь 2011 года 
	Минпромэнергосвязи РД, 

ООО «НБТ «Дагестан»
(по согласованию), 

ОАО «Завод стекловолокна»
(по согласованию), 

иные заинтересованные органы 

исполнительной власти РД, 

предприятия, организации

(по согласованию)


	4.
	Разработка бизнес-планов участников кластера «Производство композиционных материалов и армирующих волокон в Республике Дагестан»
	I квартал 2011 года 
	Дагинвест, 

ООО «НБТ «Дагестан» 

(по согласованию), 

ОАО «Завод стекловолокна» 
(по согласованию), 

предприятия, организации 

(по согласованию)



	5.
	Предусмотреть в рамках разрабатываемой республи-канской целевой программы «Инновационное развитие промышленности Республики Дагестан до 2015 года» финансовые средства на 2011-2013 годы для субсидирования процентной ставки по кредитам, привлеченным предприятиями, образующими кластер «Производство композиционных материалов и армирующих волокон в Республике Дагестан», с учетом финансовых возможностей республиканского бюджета Республики Дагестан


	январь 

2011 года 
	Минпромэнергосвязи РД, 

Минфин РД, 

иные заинтересованные органы 

исполнительной власти РД


	6.
	Разработать и утвердить программу перспективного развития кластера «Производство композиционных материалов и армирующих волокон в Республике Дагестан» 
	II квартал 2011 года 
	Минпромэнергосвязи РД, 

ООО «НБТ «Дагестан» 

(по согласованию), 

ОАО «Завод стекловолокна» 

(по согласованию), 

иные заинтересованные органы 

исполнительной власти РД, 

предприятия, организации 

(по согласованию) 


	7.
	Предусмотреть формирование учебных групп по подготовке инженеров и специалистов в учебных заведениях высшего, среднего специального и начального профессионального образования на основе государственно-частного партнерства 


	2011-2012 годы 
	Минпромэнергосвязи РД, 

Минобрнауки РД, 

заинтересованные учреждения высшего, среднего специального и начального профессионального образования (по согласованию), предприятия, организации 

(по согласованию),
ООО «НБТ «Дагестан» 

(по согласованию), 
ОАО «Завод стекловолокна» 
(по согласованию) 


________________________

