ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  8 февраля 2011 г. № 28

Об утверждении  республиканской  целевой программы  
«Переселение лакского населения Новолакского района 
на новое место  жительства»  на  2011 – 2013  годы
Во исполнение Закона РСФСР от 26 апреля 1991 года                                   № 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов» и постановления Правительства Российской Федерации от 24 января 1992 г. № 40                                 «О первоочередных мерах по практическому восстановлению законных прав репрессированных народов Дагестанской ССР» Правительство Республики Дагестан   п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу «Переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства» на 2011 – 2013 годы (далее – Программа).

2. Определить государственным заказчиком-координатором Программы Министерство экономики Республики Дагестан.

3. Министерству экономики Республики Дагестан, Министерству финансов Республики Дагестан при формировании республиканского бюджета Республики Дагестан на 2011 – 2013 годы предусматривать средства на реализацию Программы и обеспечивать защиту объемов софинансирования из федерального бюджета в соответствии с утвержденными по Программе объемами. 
4. Установить, что Программа подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей финансирования из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Дагестан и достигнутых целевых индикаторов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан                              Газимагомедова Р.К.

Председатель Правительства
      Республики Дагестан
М. Абдулаев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Республики Дагестан
от 8 февраля 2011 г. №  28
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЛАКСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НОВОЛАКСКОГО РАЙОНА  НА  НОВОЕ  МЕСТО  ЖИТЕЛЬСТВА» 
НА 2011 – 2013 ГОДЫ

П А С П О Р Т

республиканской целевой программы

«Переселение лакского населения Новолакского района 

на новое место жительства» на 2011 – 2013 годы
	Наименование Программы
	–
	республиканская целевая программа «Переселение лакского населения Новолак-ского района на новое место жительства» на 2011 – 2013 годы (далее – Программа)



	Государственный заказчик-координатор Программы


	–
	Министерство экономики Республики Дагестан

	Разработчики Программы
	–
	Министерство экономики  Республики                         Дагестан, Министерство финансов Республики Дагестан, Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения и реабилитации репрессированных народов, ГУП «Дирекция  «Новострой»


	Заказчик-застройщик  
	–
	государственное унитарное предприятие  «Дирекция  «Новострой»


	Основание для разработки Программы  


	–
	Закон РСФСР от 26 апреля 1991 года «О реабилитации репрессированных народов»;

постановление Правительства Российской Федерации от 24 января 1992 г. № 40  «О  первоочередных  мерах  по  практическому  восстановлению законных прав репресси-рованных народов Дагестанской ССР»;

протокол совещания в Министерстве регионального развития Российской Федерации по вопросу реализации мероприятий по переселению лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановлению Ауховского района Республики Дагестан от 11 июня 2010 г. № 37-ФЦП/ЕП



	Цели и задачи Программы   

	–
	основной целью Программы является полное завершение переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства с созданием необходимой инфраструктуры. Задачами Программы являются  обеспечение занятости населения, создание на выделенной территории полноценной жизненной среды для каждого человека, превращение данной территории в экономически устойчивый район Дагестана



	Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности Программы
	–
	переселение на новое место жительства: 2223 семей  численностью 7961 человек;

строительство 2223 домов общей площадью 149,11 тыс. кв. метров;

строительство учреждений образования, в том числе 5 школ на 1694 ученических места, 9 учреждений дошкольного образования на 700 мест;

строительство учреждений здравоохранения, в том числе родильного отделения на 15 коек и 8 фельдшерско-акушерских пунктов;

строительство 8 объектов культуры на 1500 мест;

строительство 4 административных зданий;

по электроснабжению населенных пунктов:

строительство электрических сетей протяженностью 94,17 км;

строительство  ВЛ – 110 кВ с подстанцией 110/10 кВ протяженностью 12,5 км

по газификации населенных пунктов: строительство газопроводов протяженностью 33,7 км;

по водоснабжению населенных пунктов: строительство 32,3 км сетей водоснабжения;

строительство водовода от магистрального водопровода Миатли-Махачкала  до с. Ахар протяженностью 28,0 км;

строительство дорог в населенных пунктах протяженностью 45,0 км и благоустройство;

строительство мостового перехода через коллектор № 1 протяженностью 24 погонных метра;

бурение одной артскважины со строительством накопительного резервуара;

строительство оросительных сетей для ороше-ния приусадебных участков, протяженностью 95,8 км



	Сроки реализации Программы

	–
	2011 – 2013 годы

	Объемы и источники финансирования Программы           
	–
	общая сумма затрат на 2011 – 2013 годы составляет 8879,08 млн рублей, в том числе: 4273,00 млн рублей – средства, предусмотрен-ные в рамках федеральной целевой прог-раммы «Юг России (2008 – 2013 годы)» на 2011 – 2013 годы; 4606,0 млн  рублей – объем  дополнительных средств;

из общей суммы: 
средства федерального бюджета –                       6803,21 млн рублей, в том числе 4013,00 млн рублей – средства, предусмотренные в рамках федеральной целевой программы «Юг России (2008 – 2013 годы)» на 2011 – 2013 годы; 2790,21 млн рублей – дополнительные сред-ства из федерального бюджета;

средства республиканского бюджета                   Республики Дагестан – 2075,87 млн рублей, из них 260,00 млн рублей – средства, предусмотренные в рамках федеральной целевой программы «Юг России (2008 – 2013 годы)» на 2011 – 2013 годы; 1815,87 млн рублей – дополнительные средства из республиканского бюджета Республики Дагестан



	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
	–
	полное переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства, создание необходимой социальной и инженерной инфраструктуры




Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена Программа

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1944 г.                        № 116/102 «О ликвидации Чечено-Ингушской АССР и об административном устройстве ее территории» все чеченцы и ингуши, проживающие в ЧИАССР, а также в прилегающих к ней районах, были переселены в другие районы СССР, а ЧИАССР как административная единица была ликвидирована, из Ауховского района ДАССР было выселено 3142 семьи чеченцев-аккинцев общей численностью 14901 человек.

На территорию бывшего Ауховского района ДАССР было переселено  1518 семей лакцев численностью 5831 человек из Кулинского и Лакского районов ДАССР.

Ауховский район был переименован в Новолакский. 

Переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства осуществляется в соответствии с Законом РСФСР «О реабилитации репрессированных народов».

Во исполнение Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» было принято постановление Правительства Российской Федерации от 24 января 1992 г. № 40 «О первоочередных мерах по практическому восстановлению законных прав репрессированных народов Дагестанской ССР».

III Съезд народных депутатов ДССР 23 июля 1991 года принял постановление «О практических мерах по выполнению решений Съездов народных депутатов Дагестанской ССР и реализации Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов».

Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 «Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР» были определены соответствующие мероприятия, которые реализованы не в полной мере.

Распоряжением Совета Министров Республики Дагестан от 5 июля 1994 г. № 300-р утверждена экспликация земель, закрепляемых за вновь организуемыми хозяйствами, переселяемыми из Новолакского района на территорию Кумторкалинского района Республики Дагестан.

Финансирование затрат в соответствии с указанным постановлением предусматривалось осуществить из федерального бюджета и предполагалось завершить процесс переселения в 1996 году.

Однако из-за недостаточного финансирования из федерального бюджета сроки завершения мероприятий по переселению лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановлению Ауховского района неоднократно переносились, а сами мероприятия до настоящего времени не выполнены. 

В целом предусматривалось переселить жителей 9 населенных пунктов в количестве более 3668 хозяйств с общей численностью населения 13301 человек, с обустройством  9 населенных пунктов.

Всего за 1992 – 2010 годы на мероприятия по переселению было направлено 2950,95 млн рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 2189,30 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан –                 761,65 млн рублей, что позволило построить и сдать в эксплуатацию                      1498 жилых домов общей площадью 127,71 тыс. кв. метров (46,1 проц.), переселить 1498 семей общей численностью 5378 человек, построить 597,96 км инженерных сетей и сдать в эксплуатацию 4 школы на 1000 ученических мест, поликлинику на 80 посещений и больницу на 50 коек в с. Новолакское. Практически ко всем строящимся селам подведены магистральные инженерные сети по обеспечению населения электроснабжением, газоснабжением и питьевой водой.

С 2008 года финансирование мероприятий по переселению лакского населения Новолакского района осуществляется в рамках ФЦП «Юг России (2008 – 2013 годы)»,  которой на мероприятия по переселению предусмотрено 3328,0 млн  рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 2808,0 млн рублей, за счет республиканского бюджета Республики Дагестан – 520,0 млн  рублей.

В 2008 – 2010 годах на указанные цели выделено 1379,3 млн рублей, в том числе за счет федерального бюджета 999,3 млн рублей, за счет республиканского бюджета Республики Дагестан – 380,0 млн рублей, что позволило сдать в эксплуатацию 415 жилых домов общей площадью 27,61 тыс. кв. метров, завершить строительство больницы-профилактория на 50 коек в             с. Новолакское и начать строительство 4 школ на 1619 ученических мест в населенных пунктах Новокули, Новолакское, Чапаево и Дучи, из которых                 2 школы на 600 ученических мест сданы в эксплуатацию,  в том числе в                        с. Чапаево – на 420 ученических  мест и в с. Дучи – на 180 ученических  мест.
В 2010 году мероприятия по переселению профинансированы в сумме 288,6 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 168,6 млн рублей, из республиканского бюджета Республики Дагестан – 120,0 млн рублей. За счет указанных средств построено 116 жилых домов общей площадью 7,54 тыс. кв. метров, продолжено строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры. 
В целом для полного завершения процесса переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства на 1 января 2011 года необходимо переселить 2223 семьи численностью 7961 человек, в связи с чем необходимо построить 2223 жилых дома общей площадью 149,11 тыс. кв. метров.
Кроме того, необходимо подготовить соответствующую социальную  инфраструктуру во вновь образованных населенных пунктах для переселяемого населения: построить объекты образования, здравоохранения, культуры, здания административного назначения. Полностью завершить строительство инженерной инфраструктуры, которая будет способствовать созданию на выделенной территории полноценной, экономически выгодной жизненной среды для каждого переселенного человека. 

При этом предусматриваемых в рамках ФЦП «Юг России (2008 –                    2013 годы)» средств для решения указанных вопросов недостаточно. 

Для полного завершения мероприятий по переселению лакского населения Новолакского района на новое место жительства дополнительно  к предусмотренным в рамках ФЦП «Юг России (2008 – 2013 годы)» средствам необходимо 4606,08 млн рублей, в том числе 2790,21 млн рублей – из федерального бюджета, 1815,87 млн  рублей – из республиканского бюджета Республики Дагестан.  

За счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Дагестан будут полностью завершены работы по строительству жилья для переселяемого населения, создана необходимая социальная и инженерная инфраструктура.
Завершение всего комплекса работ предусматривается в 2013 году.

Общий список лакского населения Новолакского района, переселяемого на новое место жительства, по состоянию на 1 января 2008 года приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

II. Цели и задачи Программы, целевые индикаторы

и показатели

Основной целью Программы является полное завершение переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства с созданием необходимой инфраструктуры. Задачами Программы являются  обеспечение занятости населения, создание на выделенной территории полноценной жизненной среды для каждого человека, превращение данной территории в экономически устойчивый район Дагестана.

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.
III. Система программных мероприятий

Программные мероприятия сгруппированы по следующим разделам: 
строительство жилья;

строительство объектов образования;

строительство объектов здравоохранения;

строительство объектов культуры и административного назначения;

строительство инженерной инфраструктуры;

обеспечение занятости населения.

В первый раздел включены мероприятия по строительству жилья во вновь образуемых поселениях, предназначенного для переселяемого лакского населения Новолакского района на новое место жительства.

Во второй раздел включены мероприятия по строительству образовательных учреждений во вновь образуемых поселениях, в том числе школ и детских садов.
В третий раздел включены мероприятия по строительству учреждений здравоохранения во вновь образуемых поселениях, в том числе родильного отделения и фельдшерско-акушерских пунктов.

В четвертый раздел включены мероприятия по строительству учреждений культуры, а также административных зданий для полноценного функционирования органов власти и муниципальных учреждений во вновь образуемых поселениях.
В пятый раздел включены мероприятия по созданию соответствующей инженерной инфраструктуры во вновь образуемых поселениях для обеспечения полноценных условий жизнедеятельности переселяемого населения.

План мероприятий по реализации Программы с указанием ответственных исполнителей приведен  в приложении № 3 к настоящей Программе.

Система программных мероприятий, объемы и источники финансирования по направлениям Программы приведены в приложении № 4.

1. Строительство жилья для переселяемого населения 

Новолакского района на новое место жительства

С 1992 по 2010 год включительно было построено 1498 жилых домов общей площадью 127,71 тыс. кв. метров жилья, что составило 46,1 проц. от общего объема подлежащего строительству для полного завершения мероприятий.

За счет введенного жилья переселено 1498 семей общей численностью 5378 человек. Полностью переселено 2 населенных пункта (с. Ахар, с. Шушия).

В 2010 году исходя из планируемых в рамках ФЦП «Юг России                   (2008 – 2013 годы)» средств объем предусмотренного к вводу жилья составит 7,54 тыс. кв. метров. 

Для полного завершения мероприятий по переселению лакского населения Новолакского района на новое место жительства по спискам семей на  1 января 2008 года  необходимо построить 149,11 тыс. кв. метров жилья. 
На указанные цели предполагается направить 6158,61 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 6128,61 млн рублей, и из республиканского бюджета Республики Дагестан –  30,0 млн  рублей.

При этом общий остаток средств, предусмотренных на строительство жилья в рамках ФЦП «Юг России (2008 – 2013 годы)», составляет 3800,58 млн рублей, из которых средства федерального бюджета – 3770,58 млн рублей.

Таким образом, объем дополнительных средств, необходимых для полного завершения строительства жилья, составляет 2358,03 млн  рублей.
2. Строительство объектов образования во вновь
образуемых  населенных пунктах

В настоящее время эксплуатируются четыре школы общей мощностью 1000 ученических мест (с. Ахар – 200, с. Шушия – 200, с. Чапаево – 420 и               с. Дучи – 180). 

В 2010 году исходя из планируемых в рамках ФЦП «Юг России                   (2008 – 2013 годы)» средств предусматривалось продолжение строительства      трех школ общей мощностью 1199 ученических  мест, в том числе  школы в              с. Дучи на 180 ученических  мест (введена в 2010 году), в с. Новокули – на               315 ученических  мест,  в с. Новолакское – на 704 ученических места. 

Программой предусмотрено завершить строительство 14 учреждений образования, в том числе 5 школ на 1694 ученических места и 9 детских садов на 700 мест.

В целом количество детей школьного возраста в Новолакском районе  составляет 4240. Минимальная потребность составляет 3816 ученических мест.

На указанные цели в 2011 – 2013 годах предполагается выделить               655,07 млн  рублей, в том числе из федерального бюджета – 604,90 млн  рублей, из республиканского бюджета Республики Дагестан – 50,17 млн  рублей, из них:

на строительство школ – всего 471,77 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 421,60 млн рублей, из республиканского бюджета Республики Дагестан – 50,17 млн  рублей;

на строительство детских садов – всего 183,3 млн рублей из федерального бюджета.

При этом общий остаток средств, предусмотренных на строительство школ в рамках ФЦП «Юг России (2008 – 2013 годы)», составляет 268,09 млн рублей, из которых средства федерального бюджета – 242,42 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 25,67 млн рублей. Финансирование строительства дошкольных учреждений в рамках ФЦП  «Юг России (2008 – 2013 годы)» не предусмотрено. 

Таким образом, объем дополнительных средств, необходимых для полного завершения строительства учреждений образования, составляет 386,98 млн рублей.
3. Строительство объектов здравоохранения во вновь 

образуемых  населенных пунктах

Построено и в настоящее время функционируют три объекта здравоохранения (поликлиника на 80 посещений в смену в с. Новолакское, районная больница на 50 коек в с. Новолакское и ФАП в с. Шушия).
В 2010 году исходя из планируемых в рамках ФЦП «Юг России                       (2008 – 2013 годы)» средств строительство объектов здравоохранения не предусматривается. 

Программой предусмотрено завершить строительство 9 учреждений здравоохранения, в том числе родильного отделения районной больницы, и                 8 фельдшерско-акушерских пунктов во вновь образуемых населенных пунктах.

На указанные цели Программой предусмотрено 112,90 млн  рублей, в том числе из федерального бюджета – 69,70 млн  рублей, из республиканского бюджета  Республики Дагестан – 43,20 млн  рублей, из них:

на строительство родильного отделения – 69,70 млн рублей из федерального бюджета;

на строительство ФАПов – 43,20 млн рублей из республиканского бюджета Республики Дагестан.
В рамках ФЦП «Юг России (2008 – 2013 годы)» с 2011 года финансирование строительства объектов здравоохранения не предусмотрено. 

4. Строительство объектов культуры и административного 

назначения во вновь образуемых  населенных пунктах

Построено и в настоящее время эксплуатируются 5 зданий административного назначения в сс. Шушия, Новокули, Новолакское, Дучи и Ахар. 

В 2010 году исходя из планируемых в рамках ФЦП «Юг России (2008 – 2013 годы)» средств предусматривалось завершение строительства административного здания в с. Ахар. 

Программой предусмотрено завершить строительство 7 клубов на                 1100 мест,  Дома культуры на 400 мест и 4 административных здания. 

На указанные цели Программой предполагается выделить 318,87 млн рублей, в том числе из республиканского бюджета Республики Дагестан – 318,87 млн  рублей,  из них:

на строительство объектов культуры – всего 262,87 млн рублей из республиканского бюджета Республики Дагестан;

на строительство административных зданий – всего 56,0 млн рублей из республиканского бюджета Республики Дагестан.

В рамках ФЦП «Юг России (2008 – 2013 годы)» с 2011 года финансирование строительства объектов культуры и административных зданий не предусмотрено. 

5. Создание инженерной инфраструктуры  во вновь 
образуемых населенных пунктах

Построено и в настоящее время эксплуатируется более 597,96 км инженерных сетей. 

В 2010 году исходя из планируемых в рамках ФЦП «Юг России                       (2008 – 2013 годы)» средств предусматривалось продолжение создания необходимой инженерной инфраструктуры, в том числе электроснабжение, газификация населенных пунктов, строительство внутрипоселковых дорог, водопроводных разводящих сетей (общая протяженность 34,7 км).

Также предусмотрены мероприятия по отводу поверхностных вод с территорий сс. Новокули, Тухчар, Дучи.

Настоящей Программой предусмотрено полностью завершить создание всего комплекса инженерной инфраструктуры во вновь образуемых населенных пунктах, обеспечивающего полноценные условия для проживания и жизнедеятельности переселяемого населения.

В состав данных работ включены:

электроснабжение населенных пунктов (ВЛ 0,4 и ВЛ 10 кВ) – строительство 94,17 км линий электропередачи и строительство ВЛ-110 кВ протяженностью 12,5 км с подстанцией 110/10 кВ;

газификация населенных пунктов – строительство 33,7 км разводящих сетей;

водоснабжение населенных пунктов – строительство 32,3 км водопровод-ных разводящих сетей;

строительство дорог и благоустройство населенных пунктов – 45,0 км;

орошение приусадебных участков населенных пунктов – 95,8 км сетей;

строительство артскважин – 1 шт.;

строительство водопровода от магистрального водовода Миатли-Махачкала протяженностью 28,0 км для обеспечения переселяемого лакского населения Новолакского района качественной питьевой водой;

строительство мостового перехода через коллектор № 1 на подъездной дороге к с. Тухчар –  24,0 пог. метра;

На указанные цели Программой из республиканского бюджета Республики Дагестан предполагается выделить 1625,53 млн рублей, из них:

на электроснабжение населенных пунктов (ВЛ 0,4 и ВЛ 10 кВ) – 194,14 млн  рублей;
на строительство ВЛ-110 кВ с подстанцией 110/10 кВ – 105,0 млн рублей;
на газификацию населенных пунктов – 48,20 млн  рублей;

на водоснабжение населенных пунктов – 171,94 млн  рублей;

на строительство дорог и благоустройство населенных пунктов – 292,45 млн рублей;

на орошение приусадебных участков населенных пунктов – 322,7 млн рублей;

на строительство артскважин с накопительным резервуаром – 5,1 млн рублей;
на мероприятия по отводу поверхностных вод с территорий с. Новокули,  с. Тухчар, с. Дучи – 300 млн рублей;
на строительство водопровода от магистрального водовода Миатли-Махачкала – 170,0 млн рублей;

на строительство мостового перехода через коллектор № 1 на подъездной дороге к с. Тухчар – 16,0 млн  рублей.

При этом общий остаток средств республиканского бюджета Республики Дагестан, предусмотренных на создание инженерной инфраструктуры в рамках ФЦП «Юг России (2008 – 2013 годы)»,  составляет 199,23 млн  рублей.

Таким образом, объем дополнительных средств, необходимых для полного завершения создания инженерной инфраструктуры, составляет 1426,3 млн. рублей.
6. Обеспечение занятости переселяемого населения

Занятость переселяемого лакского населения Новолакского района на новое место жительства предполагается обеспечить посредством создания инвестиционных площадок на территории вновь образованных населенных пунктов для последующей реализации на них инвестиционных проектов. В связи с этим необходимо подготовить соответствующие материалы для рассмотрения вопроса финансирования инженерной инфраструктуры за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и разработки необходимых материалов по инвестиционным проектам за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан.
IV. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 8879,08 млн  рублей, в том числе средства федерального бюджета – 6803,21 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 2075,87 млн  рублей.

При этом общий остаток средств, предусмотренных на реализацию мероприятий по переселению в рамках ФЦП  «Юг России (2008 – 2013 годы)», составляет 4273,00 млн рублей, из которых средства федерального бюджета – 4013,00 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан  – 260,00 млн  рублей.
Всего для полного завершения мероприятий по переселению лакского населения Новолакского района на новое место жительства дополнительно к предусмотренным в рамках ФЦП «Юг России (2008 – 2013 годы)» средствам необходимо 4606,08 млн рублей, в том числе из федерального бюджета  –2790,21 млн рублей, из республиканского бюджета Республики Дагестан – 1815,87 млн  рублей.
V. Механизм реализации Программы

Государственным заказчиком-координатором Программы является Министерство экономики Республики Дагестан.

Заказчик-застройщик – государственное унитарное предприятие «Дирекция «Новострой».

Ответственные исполнители – государственное унитарное предприятие «Дирекция  «Новострой», Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения и реабилитации репрессированных народов.

Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга и корректировки Программы.

В связи с этим ход реализации Программы ежегодно анализируется на основе оценки результативности мероприятий Программы, достижения ее целевых индикаторов.

Принятие управленческих решений в рамках Программы осуществляется с учетом информации, поступающей от исполнителей мероприятий.

Неотъемлемой составляющей механизма реализации Программы являются формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях ее реализации.

Государственный заказчик-координатор Программы:

осуществляет координацию деятельности Ответственных исполнителей по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по анализу и рациональному использованию средств федерального бюджета и  республиканского бюджета Республики Дагестан;

организует текущее управление реализацией Программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы;

подготавливает поквартальную разбивку целевых индикаторов оценки эффективности реализации Программы на очередной год;

организует мониторинг хода реализации Программы;

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию;

организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией Программы и контроля за ходом ее выполнения;

организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании ее мероприятий.

Государственный заказчик-координатор Программы совместно с заказчиками-застройщиками Программы организует экспертные проверки хода реализации Программы.

VI. Оценка эффективности Программы

Реализация Программы позволит полностью переселить лакское население Новолакского района на новое место жительства, создать необходимую инженерную и социальную инфраструктуру во всех вновь образованных населенных пунктах.

В результате реализации Программы будет полностью завершено строительство жилья для переселяемого населения (149,11 тыс. кв. метров). Также будет построено: 
14 учреждений образования, в том числе 5 школ на 1694 ученических места и 9 детских садов на 700 мест;

9 учреждений здравоохранения, в том числе 1 родильное отделение и              8 фельдшерско-акушерских пунктов;

7 клубов на 1100 мест, 1 Дома культуры на 400 мест и                                        4 административных здания;

завершены работы по электроснабжению, водоснабжению, газификации, орошению приусадебных участков населенных пунктов, а также по строительству дорог.

Программой предусматривается полное завершение мероприятий по переселению лакского населения Новолакского района на новое место жительства в 2013 году.

VII. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет Министерство экономики Республики Дагестан.

